|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? El desarrollo del plan de trabajo ha cumplido estrictamente con los plazos estimados en Jira Software. A la fecha, se han completado las Épicas 1.0, 2.0 y 3.0 al 100%, manteniendo en curso la Épica 4.0 correspondiente al panel analítico docente. Esta continuidad temporal garantiza la correcta finalización del proyecto dentro de las 17 semanas académicas asignadas. El principal factor facilitador ha sido la adecuada organización horaria del equipo mediante sesiones semanales de trabajo autónomo, sumado a la disposición del Instituto Psicopedagógico de Educación Infantil (IPEI) para la toma de requerimientos. Por otro lado, la restricción de horarios en terreno actuó como factor dificultador, el cual se mitigó exitosamente mediante validaciones asíncronas con material audiovisual y APKs de prueba.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar la disponibilidad limitada de horarios en el Instituto Psicopedagógico (IPEI) para pruebas presenciales, se implementó un flujo de validación asíncrona mediante demostraciones en video y la entrega de paquetes beta ejecutable (APK) para la revisión docente. Esta estrategia permitió obtener retroalimentación continua sobre la navegación por voz y la usabilidad de la interfaz sin interrumpir la planificación del centro educativo. De cara a las fases finales de despliegue, se planea mantener este esquema asíncrono para la entrega del módulo analítico. Asimismo, se estructuraron manuales de usuario ilustrados y guías técnicas de instalación que asegurarán la adopción del software por parte del cuerpo docente, mitigando cualquier brecha en la transferencia tecnológica.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? El desempeño técnico en esta fase se evalúa de forma altamente positiva, destacando el levantamiento de historias de usuario adaptadas a párvulos y el diseño del panel analítico para los docentes del IPEI. Se resalta la capacidad para transformar las necesidades pedagógicas del cliente real en requerimientos informáticos claros, así como la estructuración del flujo de trabajo en Jira Software respetando la Regla del 100% del PMI.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? A medida que el proyecto avanza hacia la integración del panel analítico, surge la inquietud sobre cuál es el nivel de granularidad más adecuado para presentar las métricas a los educadores del IPEI sin saturar la interfaz de usuario. Asimismo, genera incertidumbre determinar el mecanismo más eficiente para empaquetar y distribuir las actualizaciones de la versión APK en dispositivos que no cuentan con acceso continuo a tiendas de aplicaciones. Una pregunta que me gustaría hacerle a la docente es; ¿Qué criterios de diseño visual o estructura de reporte recomiendan para garantizar que un panel analítico en Flutter sea fácilmente interpretable por docentes no técnicos, y qué estrategia de distribución directa de APK resulta más segura para instituciones con conectividad restringida?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No se considera necesaria una redistribución de las actividades vigentes, ya que la asignación de la EDT (280 Horas-Hombre) se planificó de forma equitativa respetando los roles XP y las competencias de cada integrante. Las responsabilidades actuales permiten avanzar conforme al cronograma sin sobrecargar a ningún miembro del equipo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El desempeño del equipo se evalúa como altamente efectivo y coordinado, destacando que la aplicación de los principios de Extreme Programming y el seguimiento en Jira Software permitieron mantener un flujo de trabajo constante que cumplió las entregas de la EDT en los plazos previstos. Entre los aspectos más positivos resaltan la comunicación fluida mantenida en reuniones semanales sistemáticas de revisión, el compromiso equitativo en la asignación de la carga horaria de 280 Horas-Hombre y la capacidad de adaptación rápida ante los requerimientos y validaciones presentados por el Instituto Psicopedagógico de Educación Infantil (IPEI). Como oportunidades de mejora para las siguientes etapas, se identifica la necesidad de formalizar la documentación interna de los acuerdos alcanzados en cada reunión desde el inicio de las iteraciones. Asimismo, se plantea la importancia de anticipar las sesiones de validación con los usuarios finales con mayor margen de tiempo, evitando así acumulaciones de revisiones en días específicos y agilizando el flujo de trabajo general.