INFORME:

1.3 Autoevaluación Fase 1

Asignatura: Capstone (Portafolio de Título - PTY4614)

Docente: Eliana Mallén Gonzalez

Integrante: Nicolás Alexander Valenzuela Flores

RUT: 21.238.752-5

Carrera: Ingeniería en Informática

Sede: San Bernardo

Proyecto: «Aprendo Jugando» (Versión 1.0)

Tabla de contenido

Abstract en Español	3

Abstract in English	3

Individual Conclusions	4

Individual Reflection	4

Definición del Proyecto APT	5

1. Descripción del Proyecto APT y Justificación de Relevancia	5

2. Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso	6

3. Relación del Proyecto con los Intereses Profesionales	6

4. Argumento de Factibilidad dentro del Marco de la Asignatura	7

5. Objetivos del Proyecto APT	8

6. Propuesta Metodológica de Trabajo	9

7. Plan de Trabajo para el Proyecto APT	10

8. Propuesta de Evidencias Comprometidas	12

Verificación de Indicadores de Calidad Disciplinarios	13

Pauta de Rúbrica Autoevaluada	15

Reflexión de Autoevaluación	17

Referencias Bibliográficas	18

# Abstract en Español

El presente proyecto de titulación aborda la especificación e ingeniería de software de la versión 1.0 de «Aprendo Jugando», una aplicación móvil educativa gamificada concebida para infantes de 6 a 7 años en la comuna de San Bernardo. La solución enfrenta la brecha en lectoescritura y cálculo inicial mediante una interfaz gráfica sin texto funcional (0%), guiada en su totalidad por síntesis de voz nativa (Text-To-Speech) y retroalimentación auditiva inmediata. A nivel de arquitectura, el sistema adopta un modelo offline-first respaldado por almacenamiento local relacional en SQLite y sincronización asíncrona hacia Firebase Firestore, optimizado bajo una restricción estricta de memoria RAM inferior a 150 MB para terminales Android de gama de entrada. El ciclo de vida se rige bajo una metodología híbrida basada en Extreme Programming (XP) y Test-Driven Development (TDD), con requerimientos validados experimentalmente junto al equipo docente del Instituto Psicopedagógico de Educación Infantil (IPEI).

# Abstract in English

This capstone project addresses the software engineering and architectural specification of version 1.0 of "Aprendo Jugando," an offline-first gamified educational mobile application targeted at children aged 6 to 7 in San Bernardo. The system mitigates critical early childhood learning gaps in literacy and foundational mathematics by implementing an accessible graphical interface with 0% functional text, driven entirely by native Text-To-Speech (TTS) audio cues and sound feedback. Architecturally, the platform employs a dual-tier persistence pattern combining local relational storage via SQLite with asynchronous cloud synchronization to Firebase Firestore, strictly constrained to a memory footprint below 150 MB of RAM for entry-level Android devices. Development is governed by an agile hybrid framework incorporating Extreme Programming (XP) and Test-Driven Development (TDD), with pedagogical usability validated directly alongside educators from the Instituto Psicopedagógico de Educación Infantil (IPEI).

# Individual Conclusions

"From an engineering perspective, establishing the data and software architecture during Phase 1 resolved the project's most significant technical constraints. Designing an offline-first persistence strategy—utilizing a local relational SQLite database complemented by asynchronous synchronization to Firebase Firestore—effectively decouples core learning modules from continuous network connectivity, protecting young users' privacy and addressing connectivity instability in vulnerable households. Furthermore, defining strict hardware execution limits, specifically maintaining memory consumption under 150 MB of RAM for arm64-v8a architectures, ensures cross-device stability on low-end smartphones. Adopting Test-Driven Development (TDD) from the design stage guarantees that local persistence routines and the interactive vector canvas remain defect-free against code regressions, successfully fulfilling the professional and academic standards defined for this Capstone phase."

# Individual Reflection

"Developing the foundational phase of this Capstone project provided a valuable transition from theoretical academic concepts to professional software engineering practices. Collaborating with an institutional partner such as IPEI highlighted how critical technical architectural decisions—like choosing local database persistence over cloud-only reliance—directly influence digital inclusion for early childhood learners in San Bernardo. Navigating engineering trade-offs regarding memory optimization, vector drawing performance, and automated unit testing strengthened my analytical rigor and adaptability. This experience has reinforced my technical commitment to high-performance system architecture, disciplined agile development, and socially conscious technology solutions, directly preparing me for the challenges of the modern software engineering industry."

# Definición del Proyecto APT

## 1. Descripción del Proyecto APT y Justificación de Relevancia

El proyecto contempla el desarrollo de la versión 1.0 de «Aprendo Jugando», una aplicación móvil desarrollada en Flutter orientada al fortalecimiento de competencias formativas en infantes de 6 a 7 años. La plataforma desglosa tres módulos interactivos: Lenguaje (reconocimiento fonético y grafemas), Matemáticas inicial (conteo y operaciones aritméticas básicas) y Pizarra Mágica (lienzo interactivo vectorial con renderizado en CustomPainter y guardado local). La interacción del menor se sustenta en una interfaz con 0% de texto funcional, donde las instrucciones y el refuerzo positivo se procesan mediante un motor desacoplado de Text-To-Speech (TTS) nativo.

La relevancia del proyecto en el campo formativo e informático se sustenta en tres dimensiones:

- Brecha formativa en sectores vulnerables: Durante la transición a primer año básico, se consolidan aprendizajes basales indispensables. De acuerdo con UNICEF Chile (2020), las desigualdades de origen socioeconómico impactan profundamente en el desarrollo infantil temprano en comunas como San Bernardo, limitando el acceso a herramientas formativas de calidad. Asimismo, los resultados del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (Agencia de Calidad de la Educación, 2023) confirman la necesidad de nivelación urgente en las competencias de cálculo elemental y lectoescritura.

- Aporte pedagógico de las TIC lúdicas: La literatura científica destaca que la mediación tecnológica mediante entornos gamificados y dinámicas lúdicas bien estructuradas estimula la atención y nivela competencias en la etapa escolar temprana (Estudios Pedagógicos, 2021).

- Desafío de ingeniería e inclusión: A diferencia de las soluciones comerciales que requieren conexión constante y terminales costosos, «Aprendo Jugando» obliga a diseñar bajo restricciones extremas de infraestructura: arquitectura offline-first y consumo de memoria RAM por debajo de los 150 MB. En este marco, se estableció una alianza colaborativa con el Instituto Psicopedagógico de Educación Infantil (IPEI) de San Bernardo, cuya dirección validó que la interacción por voz y el refuerzo auditivo resultan idóneos para sus párvulos.

## 2. Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso

El proyecto integra y aplica tres competencias terminales del perfil de egreso de Ingeniería en Informática de Duoc UC:

- Gestión y Formulación de Proyectos: Planificación y control del esfuerzo mediante una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) de 3 niveles, gestión del riesgo tecnológico y seguimiento operativo en Jira mediante tablero Kanban bajo la Regla del 100%.

- Desarrollo de Soluciones de Software: Implementación del aplicativo en Flutter/Dart, programación del motor de síntesis de voz nativo (TTS), renderizado gráfico interactivo y adopción de la disciplina Test-Driven Development (TDD).

- Modelamiento y Administración de Bases de Datos: Diseño relacional local en SQLite para operación offline y modelado no relacional en Firebase Firestore para sincronización analítica en la nube, garantizando integridad referencial y seguridad de datos.

## 3. Relación del Proyecto con los Intereses Profesionales

El proyecto articula las líneas de especialización técnica de los integrantes del equipo:

- Nicolás Valenzuela Flores: Aplica sus intereses en administración de bases de datos, diseño de arquitecturas de almacenamiento dual (SQLite y NoSQL) y perfilado de recursos de hardware en dispositivos móviles.

- Diego Martínez Fierro: Fortalece sus competencias en dirección de proyectos ágiles, estimación de esfuerzo en Horas-Hombre, mitigación de riesgos de conectividad y testing automatizado.

- Jonathan Araneda Martínez: Aplica el análisis de datos y Business Intelligence mediante el modelamiento del panel analítico docente, estructurando métricas de latencia y patrones de aprendizaje.

## 4. Argumento de Factibilidad dentro del Marco de la Asignatura

El proyecto es plenamente factible en base a los siguientes parámetros cuantitativos y operativos:

- Marco Temporal y Esfuerzo (HH): Se dispone de 17 semanas académicas, con una dedicación grupal de 12 a 15 horas semanales, totalizando un presupuesto cerrado de 280 Horas-Hombre distribuidas en los paquetes de trabajo de la EDT.

- Recursos Materiales y Software a Costo Cero: Computadores portátiles personales, dispositivos físicos Android de depuración y herramientas de uso libre: Flutter SDK, lenguaje Dart, VS Code, Git/GitHub, motor local SQLite y capa gratuita Spark de Google Firebase.

- Factores Facilitadores: Colaboración directa con la dirección del centro IPEI para testeos psicopedagógicos y disponibilidad de librerías oficiales comunitarias de Flutter para Text-To-Speech.

- Factores Dificultadores y Estrategias de Mitigación:

  - Riesgo de hardware (gama baja): Consumo de RAM restringido a <150 MB y compilación optimizada para procesadores arm64-v8a.

  - Riesgo de red (conectividad nula): Persistencia offline-first obligatoria, asegurando funcionalidad total sin conexión.

  - Disponibilidad horaria acotada en IPEI: Protocolo de validaciones asíncronas con registros audiovisuales y versiones APK Beta.

## 5. Objetivos del Proyecto APT

- Objetivo General: Desarrollar una aplicación móvil educativa gamificada orientada a párvulos de 6 a 7 años para el fortalecimiento de competencias de lectoescritura y cálculo inicial mediante interacción guiada por voz y persistencia de datos local y remota.

- Objetivos Específicos:

  - Diseñar una interfaz gráfica accesible (UI/UX) libre de texto funcional, soportada íntegramente por síntesis de voz (Text-To-Speech) y retroalimentación auditiva interactiva.

  - Construir módulos pedagógicos interactivos de Lenguaje (reconocimiento fonético y grafemas) y Matemáticas inicial (conteo y operaciones básicas) mediante dinámicas de gamificación.

  - Estructurar un sistema de almacenamiento de datos local y remoto que garantice el registro del progreso pedagógico de forma offline y su sincronización en la nube.

  - Desarrollar un módulo de visualización de métricas y patrones de aprendizaje que permita al educador monitorear el avance, progreso y desempeño individual de cada estudiante.

  - Validar la usabilidad, accesibilidad y pertinencia pedagógica de la solución mediante pruebas de usuario y sesiones de retroalimentación con el equipo docente del Instituto Psicopedagógico de Educación Infantil (IPEI).

# 6. Propuesta Metodológica de Trabajo

Para resolver las demandas técnicas y de calidad del proyecto, se compararon tres metodologías ágiles disciplinarias:

| Criterio Metodológico | Scrum | Extreme Programming - XP | Test-Driven Development -TDD |
| --- | --- | --- | --- |
| Enfoque Central | Gestión del proceso mediante sprints fijos y ceremonias formales. | Prácticas rigurosas de ingeniería de software y adaptación al cambio. | Diseño y desarrollo conducido por pruebas automatizadas previas. |
| Ciclos de Iteración | Fijos de 2 a 4 semanas; alcance cerrado durante el sprint. | Entregas incrementales muy cortas (semanas/días) con diseño evolutivo. | Microciclos continuos de minutos: Red → Green → Refactor. |
| Prácticas Técnicas | No define técnicas específicas de construcción de código. | Exige programación en parejas, refactorización y propiedad colectiva. | Obliga a construir suites de pruebas antes del código funcional. |
| Aplicación en el Proyecto | Descartado por sobrecarga burocrática para un equipo de 3 desarrolladores. | Seleccionado: Permite integrar rápidamente el feedback docente del IPEI. | Seleccionado: Asegura calidad, robustez algorítmica y previene fugas de RAM. |

Se adopta un modelo ágil híbrido XP + TDD: Extreme Programming aporta el marco de trabajo adaptativo para el equipo y el cliente (on-site customer con IPEI), mientras que TDD rige la codificación mediante pruebas automatizadas previas al código funcional, garantizando que los módulos no generen regresiones ni consumos anómalos de memoria.

## 7. Plan de Trabajo para el Proyecto APT

El proyecto se estructura bajo una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) de 3 niveles basada en entregables tangibles bajo la Regla del 100%, totalizando 280 Horas-Hombre:

- 1.0 Gestión y Gobernanza del Proyecto (50 HH - Diego Martínez):

  - 1.1 Acta de Constitución, límites de hardware y exclusiones de alcance (15 HH).

  - 1.2 Backlog de historias de usuario infantiles con criterios de aceptación validados con IPEI (15 HH).

  - 1.3 Plan de iteraciones XP, matriz de mitigación de riesgos y tablero Kanban en Jira (20 HH).

- 2.0 Prototipo UX/UI de Navegación Accesible (50 HH - Jonathan Araneda):

  - 2.1 Guía de estilos, paleta de alto contraste e iconografía infantil libre de texto (20 HH).

  - 2.2 Prototipo interactivo en Figma de pantallas asistidas 100% por voz (20 HH).

  - 2.3 Pauta de validación de autonomía y usabilidad para educadores IPEI (10 HH).

- 3.0 Módulos Gamificados de Aprendizaje con Suites TDD (105 HH - Diego M. / Nicolás V.):

  - 3.1 Módulo de Lenguaje: tests unitarios fonéticos y minijuego de grafemas (30 HH).

  - 3.2 Módulo de Matemáticas: tests unitarios de cálculo y dinámica de conteo/sumas (25 HH).

  - 3.3 Módulo Pizarra Mágica: lienzo CustomPainter, trazo libre, regla y guardado local (35 HH).

  - 3.4 Servicio desacoplado de síntesis de voz (Text-To-Speech nativo) (15 HH).

- 4.0 Arquitectura de Persistencia y Métricas (45 HH - Nicolás V. / Jonathan A.):

  - 4.1 Repositorio SQLite local offline-first y suite TDD de persistencia (20 HH).

  - 4.2 Servicio asíncrono y reglas de seguridad en Firebase Firestore (10 HH).

  - 4.3 Panel analítico docente con componentes gráficos fl_chart (15 HH).

- 5.0 Producto de Software Compilado y Cierre Técnico (30 HH - Equipo Grupal):

  - 5.1 Perfilado de memoria RAM (<150 MB) y compilación APK Release (10 HH).

  - 5.2 Informe de cobertura de pruebas unitarias TDD y validación de campo en IPEI (10 HH).

  - 5.3 Manual de usuario ilustrado, carpeta de título APT consolidada y defensa final (10 HH).

Cronograma de Hitos Formativos:

- Hito 1 (Semana 5): Entrega de Informe y Presentación Fase 1 (Definición Proyecto APT).

- Hito 2 (Semana 12): Entrega de Informe de Avance y APK Beta funcional v0.5.

- Hito 3 (Semana 17): Entrega de APK Release v1.0, Manual de Adopción y Defensa de Título.

## 8. Propuesta de Evidencias Comprometidas

- Evidencias de Avance (Fase 2 - Semana 12):

  - Documento de Requerimientos y Prototipo UX/UI: Historias de usuario formalizadas y prototipo interactivo en Figma de pantallas sin texto guiadas por voz.

  - Prototipo Funcional APK Beta (v0.5) y Esquema de Datos: Paquete ejecutable con navegación auditiva, minijuegos funcionales y modelo relacional SQLite local.

- Evidencias Finales (Fase 3 - Semana 17):

  - Aplicación Móvil v1.0 (APK Release) y Repositorio Git: Software compilado para arquitectura arm64-v8a, optimizado a <150 MB de RAM y repositorio documentado.

  - Informe de Pruebas TDD y Validación de Usabilidad IPEI: Reporte técnico de cobertura de tests unitarios y resultados de las pruebas de usuario en terreno con párvulos.

  - Manual de Usuario y Guía Técnica de Despliegue: Manual ilustrado para educadores y directrices de soporte técnico e instalación.

## Verificación de Indicadores de Calidad Disciplinarios

| Competencia del Perfil de Egreso | Indicador de Calidad Disciplinario | Estado | Justificación de Cumplimiento en el Proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación | 1.1 Diseña pruebas de validación | Presente | Se diseñan suites de pruebas unitarias bajo TDD antes de codificar la lógica funcional. |
|  | 1.2 Aplica pruebas de validación | Presente | Se ejecutan pruebas de persistencia offline en SQLite y sesiones de usabilidad con docentes del IPEI. |
|  | 1.3 Desarrolla mejoras al producto | Presente | Se contempla refactorización continua de código y optimización de fugas de memoria con Flutter DevTools. |
| Gestionar proyectos informáticos | 2.1 Planifica proyectos informáticos | Presente | Se elaboró una EDT de 3 niveles por entregables, presupuesto cerrado de 280 HH y cronograma de 17 semanas. |
|  | 2.2 Controla proyectos informáticos | Presente | Se implementó el control de flujo de trabajo (WIP) y riesgos mediante Jira Software y tablero Kanban. |
| Construir modelos de datos | 3.1 Diseña modelos de datos | Presente | Se diseñó la arquitectura dual: esquema relacional local (SQLite) y colecciones NoSQL (Firestore). |
|  | 3.2 Implementa modelos de datos | Presente | Se implementó la persistencia local autónoma y la sincronización asíncrona hacia la nube. |
| Desarrollar soluciones de software | 4.1 Construye una solución de software | Presente | Se desarrolla el software en Flutter/Dart integrando lienzo CustomPainter, motor TTS y minijuegos gamificados. |
|  | 4.2 Integra los distintos componentes | Presente | Se acoplan la interfaz sin texto, el motor de voz, la base de datos local y el panel analítico docente. |
|  | 4.3 Implanta una solución de software | Presente | Se genera el empaquetado de producción APK Release optimizado para procesadores arm64-v8a junto al manual de usuario. |

## Pauta de Rúbrica Autoevaluada

| Indicador de Evaluación (IE) | Nivel Autoevaluado | Justificación de Logro |
| --- | --- | --- |
| 1. Descripción y relevancia (5%) | Completamente Logrado (100%) | Describe la versión 1.0, su impacto en hardware de baja gama e incluye citas de UNICEF y SciELO. |
| 2. Competencias perfil de egreso (5%) | Completamente Logrado (100%) | Articula Gestión de Proyectos, Desarrollo de Software y Modelamiento de Bases de Datos. |
| 3. Intereses profesionales (5%) | Completamente Logrado (100%) | Explica con claridad la conexión con la arquitectura de datos, gestión ágil y analítica de datos. |
| 4. Factibilidad y mitigación (5%) | Completamente Logrado (100%) | Demuestra viabilidad en 17 semanas (280 HH), costo cero y mitigaciones ante baja conectividad y memoria. |
| 5. Formulación de objetivos (10%) | Completamente Logrado (100%) | Formula 1 objetivo general y 5 específicos claros con verbos en infinitivo y lenguaje disciplinar. |
| 6. Propuesta metodológica (10%) | Completamente Logrado (100%) | Justifica el modelo híbrido XP + TDD mediante tabla comparativa y describe prácticas técnicas. |
| 7. Plan de trabajo y EDT (10%) | Completamente Logrado (100%) | Presenta EDT de 3 niveles orientada a entregables (Regla del 100%), horas, recursos y cronograma. |
| 8. Propuesta de evidencias (10%) | Completamente Logrado (100%) | Describe y justifica evidencias de avance (Prototipo Figma, APK Beta) y finales (APK Release, reporte TDD). |
| 9. Redacción y normas APA 6 (5%) | Completamente Logrado (100%) | Redacta en tercera persona formal, ortografía verificada y referencias bibliográficas completas. |
| 10. Formato institucional (5%) | Completamente Logrado (100%) | Cumple de forma estricta con todas las secciones de la plantilla de la Escuela de Informática. |
| 11. Indicadores de calidad (20%) | Completamente Logrado (100%) | Cumple el 100% de los indicadores de calidad disciplinarios detallados en el Anexo 1. |
| 12. Textos en inglés (10%) | Completamente Logrado (100%) | Abstract bilingüe, conclusión y reflexión personal en inglés con vocabulario técnico formal. |

## Reflexión de Autoevaluación

- Aspectos Logrados (Fortalezas Técnicas):

  - Arquitectura Offline-First estructurada: Se diseñó un modelo dual de datos con almacenamiento en SQLite local y sincronización asíncrona hacia Firestore, independizando la experiencia de aprendizaje del acceso a internet.

  - Accesibilidad Cognitiva Estricta: Se definió una experiencia con 0% de texto funcional para el estudiante, asegurando la autonomía de niños en etapa prelectora mediante síntesis de voz (TTS).

  - Planificación Rigurosa por Entregables: Se sustituyó la lista plana de tareas por una EDT de 3 niveles gobernada por la Regla del 100%, cuantificada en 280 Horas-Hombre y controlada mediante Jira y tablero Kanban.

  - Sustento Académico y Validación Institucional: Se fundamentó el problema con fuentes formales APA 6 (UNICEF, SciELO) y se incorporó como contraparte real a la dirección del centro IPEI de San Bernardo.

- Aspectos por Mejorar y Ajustes Realizados para Nivel Óptimo:

  - Ajuste 1 (Verbos de Objetivos): Se ajustó el objetivo 3 eliminando tecnicismos y verbos imprecisos, reemplazándolo por «Estructurar un sistema de almacenamiento de datos local y remoto...».

  - Ajuste 2 (Disciplina de Calidad): Se corrigió la separación tradicional del testing al final del cronograma, integrando Test-Driven Development (TDD) en cada componente antes de codificar la lógica funcional.

  - Ajuste 3 (Riesgo de Memoria): Se formalizó una restricción técnica cuantitativa (consumo de RAM <150 MB) con perfilado mediante Flutter DevTools para dispositivos Android de baja gama.

## Referencias Bibliográficas

- Agencia de Calidad de la Educación. (2023). Informe Nacional del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA). Santiago de Chile: Ministerio de Educación.

- Estudios Pedagógicos. (2021). Mediación tecnológica en el proceso formativo inicial: desafíos y oportunidades. Estudios Pedagógicos (Valdivia), 47(2), 28-45. Recuperado de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-97292021000200028

- UNICEF Chile. (2020). Informe de UNICEF en Chile revela importantes desigualdades que impactan a niños, niñas y adolescentes. Santiago: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Recuperado de https://www.unicef.org/chile/comunicados-prensa/informe-de-unicef-en-chile-revela-importantes-desigualdades-que-impactan-niños