# INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA: DEFINICIÓN DEL PROYECTO APT

# Aprendo Jugando

Asignatura:  Capstone

Sección:  002D

Instituto:  Duoc UC - San Bernardo
Docente: Mallén González

Integrantes del equipo:

Jonathan Araneda (RUT: 21.606.830-0)

Diego Martínez  (RUT: 21.659.885-7)

Nicolás Valenzuela (RUT: 21.238.752-5)

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. ABSTRACT (RESUMEN EJECUTIVO)	3

2. DESARROLLO DE INGENIERÍA Y FUNDAMENTACIÓN	3

2.1 Descripción Breve y Relevancia Laboral	3

2.2 Relación con las Competencias del Perfil de Egreso	3

2.3 Relación con los Intereses Profesionales del Equipo	3

2.4 Factibilidad de Desarrollo e Indicadores Disciplinarios	4

3. ALCANCES, INCLUSIONES, RESTRICCIONES Y LIMITACIONES	4

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO	4

4.1 Objetivo General	4

4.2 Objetivos Específicos	4

5. METODOLOGÍA DE DESARROLLO Y PLAN DE PRUEBAS (TDD/XP)	5

6. MATRIZ DE EVIDENCIAS EVALUABLES	5

7. PLAN DE TRABAJO Y PLANIFICACIÓN EN JIRA (EDT / KANBAN)	6

8. CONCLUSIÓN GENERAL DE LA FASE 1	7

9. REFLEXIÓN	8

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA	9

# 1. ABSTRACT (RESUMEN EJECUTIVO)

El proyecto "Aprendo Jugando" consiste en una solución tecnológica móvil gamificada diseñada para fortalecer competencias basales de lectoescritura y cálculo inicial en párvulos de 6 a 7 años. Desarrollada bajo el framework Flutter, la plataforma resuelve la brecha de usabilidad en la infancia temprana mediante una interfaz gráfica 100% libre de texto funcional, asistida en su totalidad por síntesis de voz (Text-To-Speech). El software aborda las restricciones severas de conectividad y hardware de los sectores vulnerables de San Bernardo mediante una arquitectura offline-first respaldada por SQLite y sincronización asíncrona hacia Firebase Firestore. Asimismo, incluye un panel analítico con visualización de datos en tiempo real (fl_chart) para que educadores y psicopedagogos del Instituto Psicopedagógico de Educación Infantil (IPEI) monitoreen el rendimiento y las tasas de error. Su ciclo de vida técnico está delimitado en 280 Horas-Hombre, ejecutadas bajo una metodología híbrida Extreme Programming (XP) y Test-Driven Development (TDD), garantizando un consumo estricto de memoria RAM por debajo de los 150 MB en dispositivos de gama baja.

# 2. DESARROLLO DE INGENIERÍA Y FUNDAMENTACIÓN

## 2.1 Descripción Breve y Relevancia Laboral

El proyecto contempla el desarrollo e implementación de la versión 1.0 de la aplicación móvil "Aprendo Jugando". Se fundamenta en la brecha educativa identificada durante la transición al primer año de educación básica en contextos vulnerables como la comuna de San Bernardo (UNICEF, 2020). En el ámbito laboral informático, su relevancia radica en forzar el diseño de software inclusivo con alta optimización de recursos. La solución fue validada mediante prospección institucional con la dirección del Instituto Psicopedagógico de Educación Infantil (IPEI), certificando el valor formativo de la estimulación sonora en el aprendizaje.

## 2.2 Relación con las Competencias del Perfil de Egreso

El proyecto simula un ciclo de vida completo de ingeniería de software alineado al perfil de egreso:

- Gestión de Proyectos Informáticos: Estructuración de la EDT/WBS bajo la Regla del 100% del PMI y gestión de riesgos tecnológicos.

- Desarrollo de Soluciones de Software: Programación en Flutter/Dart, diseño UX/UI accesible para párvulos y renderizado vectorial de alta eficiencia.

- Modelamiento y Administración de Bases de Datos: Diseño de arquitectura de persistencia dual relacional (SQLite) y NoSQL en la nube (Firebase Firestore).

## 2.3 Relación con los Intereses Profesionales del Equipo

La ejecución del proyecto permite la aplicación práctica de los intereses del equipo en entornos con restricciones reales:

- Diego Martínez Fierro: Fortalece la dirección de proyectos, planificación ágil y control de incertidumbre tecnológica.

- Jonathan Araneda Martínez: Aplica técnicas de Business Intelligence y Data Analytics en la estructuración de métricas docentes.

- Nicolás Valenzuela Flores: Profundiza en el modelamiento relacional/NoSQL y optimización de almacenamiento local.

## 2.4 Factibilidad de Desarrollo e Indicadores Disciplinarios

El desarrollo es plenamente factible en un marco de 17 semanas académicas (280 HH totales). Se cuenta con equipamiento hardware propio, herramientas open-source (Flutter, VS Code, Git) y el nivel gratuito de Firebase. Las posibles dificultades, como el bajo rendimiento en teléfonos low-end, se mitigan mediante profiling continuo de memoria RAM con Flutter DevTools (<150 MB).

# 3. ALCANCES, INCLUSIONES, RESTRICCIONES Y LIMITACIONES

Alcance: Desarrollo, pruebas y empaquetado de la app móvil v1.0, base de datos local/remota y panel analítico docente.

Inclusiones: Módulos de Lenguaje (fonemas/grafemas), Matemáticas (conteo/sumas), Pizarra Mágica vectorial (CustomPainter), persistencia en SQLite/Firestore y dashboard gráfico (fl_chart).

Restricciones: Límite máximo de 150 MB de Memoria RAM, operatividad 100% offline para el alumno, interfaz sin texto funcional y esfuerzo acotado a 280 HH.

Limitaciones: Tiempos acotados para pruebas presenciales en el IPEI y alta heterogeneidad de versiones Android en los hogares.

# 4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

## 4.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil educativa gamificada orientada a párvulos de 6 a 7 años, permitiendo el fortalecimiento de competencias de lectoescritura y cálculo inicial mediante interacción guiada por voz, con un sistema de persistencia de datos que registrará los puntajes obtenidos por categoría para su posterior visualización en el módulo docente.

## 4.2 Objetivos Específicos

- Diseñar una interfaz gráfica accesible (UI/UX) libre de texto funcional, soportada íntegramente por síntesis de voz (Text-To-Speech) y retroalimentación auditiva interactiva.

- Implementar módulos pedagógicos interactivos de Lenguaje (reconocimiento fonético y grafemas) y Matemáticas inicial (conteo y operaciones básicas) mediante dinámicas de gamificación.

- Estructurar un sistema de almacenamiento de datos local y remoto que garantice el registro del progreso pedagógico de forma offline y su sincronización en la nube.

- Desarrollar un módulo de visualización de métricas y patrones de aprendizaje que permita al educador monitorear el avance, progreso y desempeño individual de cada estudiante.

- Validar la usabilidad, accesibilidad y pertinencia pedagógica de la solución mediante pruebas de usuario y sesiones de retroalimentación con el equipo docente del Instituto Psicopedagógico de Educación Infantil (IPEI).

# 5. METODOLOGÍA DE DESARROLLO Y PLAN DE PRUEBAS (TDD/XP)

Se adopta una metodología ágil híbrida basada en Extreme Programming (XP) y Test-Driven Development (TDD). Se aplican ciclos iterativos cortos para responder a los ajustes del IPEI. El plan de pruebas TDD obliga a escribir primero las suites automatizadas de validación en Dart antes del código de producción, garantizando la cobertura de la lógica de negocio en Lenguaje, Matemáticas y guardado en SQLite.

Asignación de Roles Metodológicos según el Marco XP (Extreme Programming)

En conformidad con el marco teórico de Extreme Programming (XP) definido para la asignatura, la estructura del equipo de desarrollo de tres integrantes mapea sus responsabilidades operativas en los tres roles formales de la metodología (Cliente in situ, Programadores en parejas y Coach), integrando la práctica de desarrollo guiado por pruebas (TDD):

- Jonathan Araneda Martínez — Rol: Cliente in situ (Customer in situ) & Programador:
Asume la representación del usuario final e interlocutor directo con la dirección y cuerpo docente del Instituto Psicopedagógico de Educación Infantil (IPEI). Responsable de definir, priorizar y validar las historias de usuario del Product Backlog libre de texto, asegurar que las necesidades pedagógicas se traduzcan en requerimientos técnicos y programar el módulo analítico de visualización docente.

- Diego Martínez Fierro — Rol: Programador (Pair Programmer) & Encargado de Calidad TDD:
Ejerce la función de desarrollo activo bajo la práctica de programación en parejas (Pair Programming). Su foco técnico abarca la escritura previa de las suites de pruebas unitarias automatizadas (TDD), la construcción de la lógica gamificada de los módulos de Lenguaje y Matemáticas y el control del flujo iterativo de entregas.

- Nicolás Valenzuela Flores — Rol: Coach & Programador (Architect / Pair Programmer):
Asume el rol de Coach metodológico, velando por la aplicación disciplinada de las prácticas de ingeniería de XP (diseño simple, refactorización continua e integración frecuente). Además, actúa como programador principal de la arquitectura de persistencia dual (SQLite local y Firebase Firestore) y el perfilado de rendimiento en memoria RAM (<150 MB).

# 6. MATRIZ DE EVIDENCIAS EVALUABLES

| Tipo de Evidencia | Nombre de la Evidencia | Descripción Técnica | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento Requerimientos y Prototipo UX/UI | Historias de usuario y prototipo interactivo en Figma sin texto. | Valida la navegación por voz antes de la programación. |
| Avance | Prototipo Funcional APK Beta (v0.5) | Ejecutable con minijuegos iniciales y motor de persistencia. | Evalúa la viabilidad técnica y el rendimiento offline inicial. |
| Final | APK Release v1.0 y Repositorio | Paquete compilado (arm64-v8a) optimizado y código Git. | Constituye el entregable operativo final del proyecto. |
| Final | Informe de Pruebas TDD y Usabilidad | Reporte de cobertura de código automatizado y validación IPEI. | Certifica la calidad de software y ausencia de errores. |
| Final | Manual de Usuario y Guía Técnica | Documentación ilustrada docente y guía de instalación APK. | Asegura la correcta transferencia tecnológica al centro. |

# 7. PLAN DE TRABAJO Y PLANIFICACIÓN EN JIRA (EDT / KANBAN)

El seguimiento del proyecto se realiza en Jira Software sustituyendo la Gantt tradicional. Se estructuró una EDT de 3 Niveles con 280 HH acumuladas de forma autocompuesta bajo la Regla del 100% del PMI:

| EDT Nivel 1 (Epic) | EDT Nivel 2 (Actividades principales) | EDT Nivel 3 (Subtareas) | HH (Horas Hombre) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 Gestión, Requerimientos y Diseño UX/UI Inicial | 1.1 Gobernanza del Proyecto y Levantamiento de Requerimientos | 1.1.1 Elaboración del Acta de Constitución y delimitación del alcance (<150 MB RAM) | 50 HH |
|  |  | 1.1.2 Formulación del Product Backlog con Historias de Usuario validadas con el equipo del IPEI |  |
|  |  | 1.1.3 Definición de la arquitectura base, plan de iteraciones XP y matriz de gestión de riesgos |  |
|  | 1.2 Prototipado Interactivo y Evaluación de Accesibilidad | 1.2.1 Diseño de la guía de estilos, paleta cromática e iconografía infantil libre de texto funcional |  |
|  |  | 1.2.2 Construcción del prototipo navegable interactivo en Figma asistido por interacción sonora |  |
|  |  | 1.2.3 Elaboración de la pauta de evaluación y sesiones iniciales de usabilidad en terreno con el IPEI |  |
| 2.0 Arquitectura de Datos y Motor de Persistencia Dual | 2.1 Persistencia Local Offline en SQLite | 2.1.1 Modelado del esquema relacional de datos local y tablas de rendimiento estudiantil | 50 HH |
|  |  | 2.1.2 Programación de la suite de pruebas unitarias TDD para métodos CRUD en SQLite |  |
|  |  | 2.1.3 Implementación de la capa de almacenamiento local offline sin dependencia de red |  |
|  | 2.2 Sincronización Nube en Firebase y Servicio de Voz | 2.2.1 Configuración de la base NoSQL Firebase Firestore y reglas de seguridad |  |
|  |  | 2.2.2 Programación del mecanismo de sincronización asíncrona de datos al detectar conexión |  |
|  |  | 2.2.3 Integración y desacople del motor nativo Text-To-Speech (TTS) para guiado por voz |  |
| 3.0 Módulos Gamificados de Aprendizaje | 3.1 Módulo de Lenguaje y Suite TDD Fonética | 3.1.1 Programación de la suite de pruebas automatizadas TDD para el módulo de lenguaje | 105 HH |
|  |  | 3.1.2 Desarrollo interactivo para reconocimiento de grafemas, vocales y fonemas |  |
|  | 3.2 Módulo de Matemáticas Inicial y Suite TDD | 3.2.1 Programación de la suite de pruebas automatizadas TDD para lógica de cálculo |  |
|  |  | 3.2.2 Desarrollo de dinámicas lúdicas de conteo, operaciones básicas y validación sonora |  |
|  | 3.3 Módulo Pizarra Mágica e Interacción Vectorial | 3.3.1 Programación del lienzo de trazo libre y regla de dibujo con CustomPainter |  |
|  |  | 3.3.2 Desarrollo del selector de colores flotante, borrado y captura de imagen en galería local |  |
| 4.0 Panel Analítico y Módulo de Métricas Docentes | 4.1 Módulo Analítico y Visualización de Rendimiento | 4.1.1 Integración de la librería gráfica fl_chart para métricas en Flutter | 35 HH |
|  |  | 4.1.2 Construcción de los tableros de control con gráficos de avance individual y tasa de error |  |
|  |  | 4.1.3 Conexión de reportes analíticos con los datos consolidados en Firestore |  |
| 5.0 Calidad de Software, Cierre Documental y Defensa Final | 5.1 Profiling de Recursos y Compilación Release | 5.1.1 Profiling de memoria RAM con Flutter DevTools (<150 MB) y depuración de fugas de memoria | 40 HH |
|  |  | 5.1.2 Ejecución de la suite global de pruebas automatizadas TDD e informe de cobertura |  |
|  |  | 5.1.3 Compilación y generación del paquete ejecutable APK Release (arm64-v8a) |  |
|  | 5.2 Documentación de Cierre y Presentación ante Comisión | 5.2.1 Redacción del Manual de Usuario Docente y Guía Técnica de instalación |  |
|  |  | 5.2.2 Consolidación del Informe Final APT y la Carpeta de Título |  |
|  |  | 5.2.3 Preparación de recursos visuales y material para la Defensa Final ante la Comisión Evaluadora |  |

# 8. CONCLUSIÓN GENERAL DE LA FASE 1

La finalización de la Fase 1 del proyecto "Aprendo Jugando" permite consolidar exitosamente la etapa de definición, arquitectura e ingeniería de requisitos. La integración de un levantamiento técnico riguroso junto al Instituto Psicopedagógico de Educación Infantil (IPEI) demostró la viabilidad de desarrollar una solución orientada a la infancia temprana que resuelve en paralelo la brecha de lectoescritura, la falta de conectividad y las severas restricciones de hardware.

Asimismo, la formulación de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) bajo la Regla del 100% del PMI y su implementación en Jira Software garantizan un control preciso de las 280 Horas-Hombre del proyecto. La adopción del enfoque metodológico híbrido XP/TDD y el diseño de la arquitectura de persistencia dual (SQLite y Firebase Firestore) aseguran que el software opere con altos estándares de estabilidad, rendimiento y calidad de código, sentando una base técnica sólida para las fases de implementación y despliegue.

# 9. REFLEXIÓN

Reflexión Individual - Jonathan Araneda Martínez:
La experiencia en esta primera fase permitió dimensionar el impacto que posee la Inteligencia de Negocios y el análisis de datos al aplicarse en contextos educativos reales. El desafío técnico no radicó únicamente en estructurar métricas, sino en diseñar un panel analítico en Flutter que transforme datos complejos de rendimiento en indicadores visuales claros e intuitivos para los educadores del IPEI. Esto reforzó la importancia de alinear los requerimientos técnicos con las necesidades reales del usuario final.

Reflexión Individual - Diego Martínez Fierro:
La gestión y planificación del proyecto bajo el marco de trabajo XP y TDD representó un aprendizaje significativo en el control de incertidumbre tecnológica. Definir suites de pruebas automatizadas antes del desarrollo funcional obligó a mantener una disciplina técnica rigurosa. Esta metodología demostró ser clave para mitigar riesgos tempranos y garantizar que las restricciones de memoria RAM (<150 MB) y hardware de gama baja se respeten desde las etapas iniciales de la arquitectura.

Reflexión Individual - Nicolás Valenzuela Flores:
El diseño de la persistencia de datos dual planteó un reto de ingeniería altamente enriquecedor. Comprender cómo equilibrar la autonomía offline-first mediante SQLite con la sincronización asíncrona en la nube a través de Firebase Firestore permitió aplicar en un entorno práctico los principios avanzados de administración de bases de datos. Lograr que la plataforma resguarde la información pedagógica sin colapsar el rendimiento del dispositivo móvil reafirma la relevancia de construir soluciones eficientes y escalables.

Reflexión Técnica y Social del Proyecto

La elaboración de esta primera fase permitió al equipo tomar conciencia del rol ético y social que cumple la ingeniería en informática en la sociedad. La experiencia demostró que los problemas tecnológicos no deben abordarse únicamente desde la eficiencia del código, sino desde la empatía hacia el usuario final y sus realidades del entorno. En este sentido, enfrentarse a las limitaciones de hardware de baja gama y a la falta de conectividad en vulnerabilidad social invitó a replantear el desarrollo tradicional, comprendiendo que la verdadera innovación en software no radica en consumir más recursos técnicos, sino en saber optimizarlos para garantizar que la educación y la tecnología sean accesibles para todos.

# 10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

Beck, K. (2003). Test-driven development: By example. Addison-Wesley. https://archive.org/details/est-driven-development-by-example

Beck, K. (1999). Extreme programming explained: Embrace change (1.ª ed.). Addison-Wesley.https://www.cs.kent.edu/~jmaletic/cs63902/Papers/Beck99.pdf

Estudios Pedagógicos. (2021). Mediación tecnológica en el proceso formativo inicial: desafíos y oportunidades. Estudios Pedagógicos (Valdivia), 47(2), 28-45. Recuperado de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-97292021000200028

UNICEF Chile. (2020). Informe de UNICEF en Chile revela importantes desigualdades que impactan a niños, niñas y adolescentes. Santiago: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Recuperado de https://www.unicef.org/chile/comunicados-prensa/informe-de-unicef-en-chile-revela-importantes-desigualdades-que-impactan-niños

Agencia de Calidad de la Educación. (2023). Informe Nacional Autónoma del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA). Santiago de Chile: Ministerio de Educación.